Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

Durante essa iteração, era previsto a implementação dos tests de model e das historias de usuarios e seus respctivos cenarios, todos os tesdes de cenários e model previstos não passaram pelos testes do travis

a) Período: 26/01/2021 - 8/02/2021

b) O que estava planejado?

- Criar a estrutura do projeto

- Duas histórias de usuário

- História de usuario

- História de curso

- Testes de model

c) O que foi feito?

- Gerar o scaffold de usuario, curso, aula e comentario, Rafael

- Login de usuario, Rafael

- Duas historias de usuario, Rafael

- Testes do model usuario e do model curso, Rafael

- Testes de views de usuario e curso, Rafael

- Implantação do projeto no Heroku, Rafael

d) O que não foi feito?

- product backlog

e) O que está planejado para a próxima iteração?

- Duas historia de usuario

- Historia de aula

- Historia de comentario

- Melhoria das rotas

- Implementação de usuario poder entrar em um curso

f) Lições aprendidas

- Melhor familiaridade com o github e com o ruby e rails

- É preciso melhorar o gerenciamento dos repositorios e melhorar a disitribuição de tarefas